系统问题清单

- 首页：

- 菜单显示的不够明显；

- 无当前登录用户个人信息及修改密码的链接；

- 没有显示的当前日期信息；

- 所有车辆显示到一起，看不出来，应该根据车辆位置适当自动缩放地图，并把车辆集中展示位置放置到视野中心；

- 车辆跟踪：

- 点击车辆 ，没有看到车辆位置，需要实时跟踪车辆位置，且地图随之移动；

- 车辆信息 和视频显示的大小再小些，货物信息无法查看；

- 增加5条货物信息的显示，并进行卸货的模拟测试；

- 视频接口是否可以用？是否调试通了？

- 该页面最下一栏可以显示温度，但是温度默认均不显示（因温度可能不达标不想让领导看到）， 如果领导想查看可以手工在设置中设置显示出温度；

- 轨迹回放：

- 轨迹回放的日期选择 使用日期选择框而不是时间列表， 选定日期后显示该日期的车次，

- 选定车次 播放该车次的轨迹；

- 无发现有P52的轨迹显示；

- 轨迹做成可以播放的轨迹；

- 支持双速播放；

- 10辆车的轨迹无数据， 先手动取20个点， 模拟下；

- 车辆配置：

- 配置这目标10辆车要显示的3块内容：车辆视频、货物信息、车厢温度，均单独设置是否在实时跟踪和轨迹回放展示那些内容； 注意：轨迹回放页面不显示视频

- 实时跟踪页面， 视频播放不能超过5分钟；

- 现在角色没有跟功能关联， 没有起作用；